Российская Федерация

Администрация Старовичугского городского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Старая Вичуга

от 28 декабря 2021г.                                                                                                                № 228

О внесении изменений в Постановление администрации Старовичугского городского поселения от  13.11.2020 г. № 177 «Об утверждении муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района»

В соответствии с  постановлением Администрации Старовичугского городского поселения № 69 от 06.10.2014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старовичугского городского поселения», Уставом Старовичугского городского поселения, администрация Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Старовичугского городского поселения от 13 ноября 2020 года № 177 Об утверждении муниципальной программы  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации Старовичугского городского поселения от 13 ноября 2020 года № 177 Об утверждении муниципальной программы  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района» изложить в новой редакции. (Приложение №1);

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания;

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старовичугского городского поселения			                   Д.Н. Козлов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Старовичугского городского поселения

от  28 декабря 2021г.   № 228

Приложение

к постановлению администрации

Старовичугского городского поселения

от  13 ноября 2020 г.  № 177

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района»

Паспорт

муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района»

| Наименование Программы | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района» |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2021-2024 годы |
| Администратор программы | Администрация Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Исполнитель программы | Администрация Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Перечень подпрограмм | 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения; 2. Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении; 3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении. |
| Цели программы | - бесперебойное обеспечение транспортного сообщения, обеспечение организации дорожного движения в границах поселениями. - приведение в нормативное состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района. - приведение в нормативное состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района. - повышение эффективности управления БДД; - разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; - ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети городских дорог. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | общий объем финансирования - 21 360 638,44 руб. в том числе: 2021год – 14 520 876,59 руб. средства местного бюджета – 3 609 824,00 руб. средства областного бюджета –10 911 052,59 руб. 2022 год – 4 518 383,85 руб. средства местного бюджета – 3 413 169,20 руб. средства областного бюджета –1 105 214,65 руб. 2023 год – 1 225 742,50 руб. средства местного бюджета – 1 225 742,50 руб. средства областного бюджета – 0,00 руб. 2024 год – 1 095 635,50 руб. средства местного бюджета – 1 095 635,50 руб. средства областного бюджета – 0,00 руб. Ежегодные объемы финансирования программы уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. Средства областного бюджета уточняются в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств субъектом РФ. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района»

Тенденции развития экономики и социальной сферы Старовичугского городского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития улично-дорожной сети Старовичугского городского поселения.

В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки,  а также улучшения развития транспортной инфраструктуры на территории поселения ведется реализация приоритетных мероприятий по улучшению состояния улично-дорожной сети.

Таким образом, достигнутый уровень автомобилизации и сложности проблем дорожного движения требуют новых подходов к обеспечению удовлетворительного состояния улично-дорожной сети поселения и безопасности дорожного движения.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района»

Основной целью муниципальной программы является создание условий для  устойчивого функционирования улично-дорожной сети Старовичугского городского поселения,   повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования  Старовичугского городского поселения;

-сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Старовичугского городского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Старовичугское городское поселение – первое по величине городское поселение Вичугского района Ивановской области с населением 4,7 тыс.  человек.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте.

Отставание развития транспортной системы поселения может стать тормозом социально-экономического развития Старовичугского городского поселения. В сложившихся условиях для обеспечения высокого уровня развития Старовичугского городского поселения, необходимо проведение мероприятий по развитию улично-дорожной сети.

- 3.1. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения;

- Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении;

- Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении.

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития улично-дорожной сети, реализация которых приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития улично-дорожной сети,

комплексным характером решаемой проблемы.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района»

При реализации Программы предполагается финансирование из местного бюджета, средств дорожного фонда Старовичугского городского поселения, а также возможное софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2024 годы составляет:

2021 год   - 14 520 876,59 руб.;

2022 год   - 4 518 383,85 руб.;

2023 год   - 1 225 742,50 руб.;

2024 год - 1 095 635,50 руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников государственной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Старовичугского городского поселения осуществляется в объемах, определенных Решением Совета Старовичугского городского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств по годам

| Источники и направления финансирования | Объем аааааафффвкавпфинансирования финансирования, всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по Программе | 21 360 638,44 | 14 520 876,59 | 4 518 383,85 | 1 225 742,50 | 1 095 635,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 9 344 371,20 | 3 609 824,00 | 3 413 169,20 | 1 225 742,50 | 1 095 635,50 |
| областной бюджет | 12 016 267,24 | 10 911 052,59 | 1 105 214,65 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения | 20 120 638,44 | 14 010 876,59 | 4 008 383,85 | 1 115 742,50 | 985 635,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 8 014 371,20 | 3 099 824,00 | 2 903 169,20 | 1 115 742,50 | 985 635,50 |
| областной бюджет | 12 016 267,24 | 10 911 052,59 | 1 105 214,65 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Субсидия из дорожного фонда Ивановской области на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановской области | 3 230 898,53 | 2 125 683,88 | 1 105 214,65 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках основного мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области") | 8 785 368,71 | 8 785 368,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах Старовичугского городского поселения

Вичугского муниципального района »

от 13 ноября 2020 г. № 177

Паспорт

Подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения» |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Цель (цели) подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной системы |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | общий объем финансирования – 20 120 638,44 руб. в том числе: 2021 год – 14 010 876,59 руб. средства местного бюджета – 3 099 824,00 руб. средства областного бюджета – 10 911 052,59 руб. 2022 год – 4 008 383,85 руб. средства местного бюджета – 2 903 169,20 руб. средства областного бюджета – 1 105 214,65 руб. 2023 год – 1 115 742,50 руб. средства местного бюджета – 1 115 742,50 руб. средства областного бюджета – 0,00 руб. 2024 год – 985 635,50 руб. средства местного бюджета – 985 635,50 руб. средства областного бюджета – 0,00 руб. |

- Краткая характеристика подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения»

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории.

Обеспеченность автодорогами общего пользования в Старовичугском городском поселении составляет 4,4 км/1000 жителей.

Наблюдается значительное повышение интенсивности движения.

Недостаточный уровень технического состояния дорог и рост автомобилизации населения обуславливают высокий уровень транспортных расходов и аварийности движения.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на  2020 г. составила 20,88  км. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса относятся следующие:

особенно низок уровень развития автодорожной сети с твердым покрытием в районах индивидуальной жилой застройки, что затрудняет круглогодичный проезд транспорта, особенно с большими осевыми нагрузками;

острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования;

отсутствие необходимого финансирования снизило объемы капитального ремонта, затраты на содержание автомобильных дорог поселения.

Перечисленные проблемы ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения»

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной системы. Для достижения основной цели подпрограммы  необходимо решить следующие задачи:

-выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

-выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

-выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

-подготовка проектной документации на реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

Поскольку мероприятия подпрограммы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий подпрограммы зависят от возможности бюджета поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  муниципальной программы:

Целевой показатель  - количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целевые показатели подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения»

| Показатели и индикаторы | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 (факт) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| протяженость автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта | км | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,80 | 0,82 | 0,50 | 0,10 | 0,10 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 9,40 | 11,20 | 12,02 | 12,52 | 12,62 | 12,72 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 43,94 | 43,94 | 43,94 | 50,38 | 53,64 | 57,57 | 59,97 | 60,45 | 60,93 |

- Мероприятия Подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Старовичугского городского поселения»

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Основное  мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Реализация мероприятия позволит содержать сети автомобильных дорог в полном объеме.

Основное   мероприятие: Содержание и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек.

- Реализация мероприятия позволит содержать и производить ремонт тротуаров, пешеходных дорожек.

Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Реализация мероприятия позволит содержать и производить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- В поселении остро стоит вопрос с  ремонтом автомобильных дорог местного значения. Особенно в плачевном состоянии находятся дороги в зоне жилой застройки. Данное направление ремонта будет приоритетным в предстоящем периоде. Планируется в первоочередном порядке произвести ремонт автомобильных дорог на улицах: Северная, Красина, Чернышевского.

- В 2019-2020 году  за счет средств субсидии из областного дорожного фонда и средств бюджета поселения были выполнены следующие мероприятия:

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Комсомольской (подъезд к больнице) в п. Старая Вичуга Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советской (подъезд к школе) в п. Старая Вичуга Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.

- Ремонт участков автомобильной дороги от д. Хреново до ул. Маяковского п. Старая Вичуга Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области;

- Ремонт тротуара по ул. Клубная в п. Старая Вичуга Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области;

- Ремонт тротуара по ул. Советская- ул. Кооперативная в п. Старая Вичуга Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кинешемская 2 в п. Старая Вичуга Вичугского муниципального района Ивановской области, Выполнение работ по содержанию сооружения автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская-Кооперативная-1Мая, в районе улицы Кинешемская.

| Наименование мероприятия/ Содержание мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Всего по подпрограмме | 14 010 876,59 | 4 008 383,85 | 1 115 742,50 | 985 635,50 |
| В том числе Областной бюджет | 10 911 052,59 | 1 105 214,65 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3 099 824,00 | 2 903 169,20 | 1 115 742,50 | 985 635,50 |
| «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения» | 14 010 876,59 | 4 008 383,85 | 1 115 742,50 | 985 635,50 |
| В том числе Областной бюджет | 10 911 052,59 | 1 105 214,65 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3 099 824,00 | 2 903 169,20 | 1 115 742,50 | 985 635,50 |
| В том числе в разрезе мероприятий: |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района | 14 010 876,59 | 4 008 383,80 | 1 115 742,50 | 985 635,50 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Областной бюджет (субсидия из дорожного фонда Ивановской области на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановской области) | 2 125 683,88 | 1 105 214,65 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет (софинансирование) | 284 039,49 | 58 169,20 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе в разрезе мероприятий: |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на капитальный ремонт участка (ов) автомобильной дороги Советская-Кооперативная-1 Мая Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области с устройством водопропускных труб через р. Ярчиха | 1 141 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Областной бюджет | 1 084 027,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет (софинансирование 5 %) | 57 054,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт тротуара ул. Комсомольская Старовичугского городского поселения Вичугского района Ивановской области | 1 268 641,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Областной бюджет | 1 041 655,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет (софинансирование 17,9 %) | 226 985,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участков автомобильной дороги ул. Северная Старовичугского городского поселения Вичугского района Ивановской области | 0,00 | 1 163 383,85 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Областной бюджет | 0,00 | 1 105 214,65 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет (софинансирование 5 %) | 0,00 | 58 169,20 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участков автомобильной дороги ул. Чернышевского- ул. Красина Старовичугского городского поселения Вичугского района Ивановской области Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Советская - Кооперативная - 1 Мая Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области с устройством водопропускных труб через р. Ярчиха | 8 785 368,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Областной бюджет ( иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках основного мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области") | 8 785 368,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах Старовичугского городского поселения

Вичугского муниципального района»

От 13 ноября 2020 г. № 177

Паспорт

Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений

в Старовичугском городском поселении»

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении» |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2021-2024 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Цель подпрограммы | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | общий объем финансирования – 1 200 000,00 руб. в том числе: 2021 год – 500 000,00 руб. средства местного бюджета – 500 000,00 руб. 2022 год – 500 000,00 руб. средства местного бюджета – 500 000,00 руб. 2023 год – 100 000,00 руб. средства местного бюджета – 100 000,00 руб. 2024 год – 100 000,00 руб. средства местного бюджета – 100 000,00 руб. |

- Краткая характеристика  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении»

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности улично-дорожной сети, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет сокращения дорожно-транспортных происшествий и уменьшения тяжести от их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Одним из основных факторов риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы,  на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и, соответственно, количества дорожно-транспортных происшествий.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении»

Целью подпрограммы  является сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиями ее достижения является решение следующих задач:

-создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Старовичугского городского поселения.

- обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении

3. Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений

в Старовичугском городском поселении»

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

обеспечение автомобильных дорог элементами обустройства, непосредственно влияющими на безопасность дорожного движения;

Достижение целей подпрограммы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

Основное мероприятие: Мероприятия по организации дорожного движения

Реализация мероприятия позволит снизить количество пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими факторами.

Основное мероприятие: Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении

Реализация мероприятия позволит сократить  количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими факторами.

| Наименование мероприятия/ Содержание мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Всего по подпрограмме | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Повышение безопасности дорожного движения и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Старовичугском городском поселении | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах Старовичугского городского поселения

Вичугского муниципального района»

от  13 ноября 2020 г.  № 177

Паспорт

Подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении»

| Наименование Подпрограммы | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старовичугском городском поселении» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Подпрограммы | На основании части 4 статьи 6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года №1995-р «Об утверждении концепции федеральной целевой Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах», плана мероприятий по исполнению поручения Президента РФ от 01 июня 2016 года № 58-71-1/6. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Подпрограммы | Администрация Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Цели Подпрограммы | Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. |
| Задачи Подпрограммы | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; снижение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасности дорожного движения. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | Общий объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 40 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 10 000,00 рублей; средства местного бюджета 10 000,00 рублей. 2022 год – 10 000,00 рублей; средства местного бюджета-10 000,00 рублей. 2023 год – 10 000,00 рублей; средства местного бюджета-10 000,00 рублей. 2024 год – 10 000,00 рублей; средства местного бюджета-10 000,00 рублей. Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы: 1. сокращение к 2024 году количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 2. снижение к 2024 году количества дорожно-транспортных происшествий. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется администрацией Старовичугского городского поселения. |

Раздел I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.

Проблема опасности дорожного движения в муниципальном образовании «Старовичугское городское поселение», связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Более 80 % всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок общественным транспортом, увеличение перевозок личным транспортом, как на автомобилях, так и на мотоциклах и скутерах;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобильного транспорта и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.

Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных пунктах, так и вне населенных пунктов.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена следующими причинами:

- Социально-экономическая острота проблемы;

- Межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

- Необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

- координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации Подпрограммы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Подпрограммы;

- мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

Раздел II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ.

Основной целью Подпрограммы является сокращение количества ДТП с пострадавшими. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.

Предусматривается реализация таких мероприятий, как:

- продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

- совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма;

- формирование у населения, особенно у детей, навыков безопасного поведения на дорогах.

Раздел III.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: изготовление типовых уголков безопасности для общеобразовательных учреждений, проведение конкурсов. Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в поселении и повысить уровень правового сознания.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ.

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования «Старовичугское городское поселение», состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при условии софинансирования из бюджетов других уровней.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2021 - 2024 годах составляет 40 000,00 рублей и будет корректироваться ежегодно.

Раздел V.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Подпрограммы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района. Реализация и контроль за выполнением Подпрограммы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия Подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением администрации Старовичугского городского поселения.

Раздел VI.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ.

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения на территории Старовичугского муниципального образования, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

| Наименование мероприятия/ Содержание мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Всего по подпрограмме | 10 000,00 | 10 000,0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Тиражирование и распространение информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий информирующих о безопасности дорожного движения (1 памятка 5,00 рублей). | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Организация в библиотеке, школе, детском саду выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения (1 плакат 700,00 рублей;1 библиотека, 2 школы и 3 садика). | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Организация и проведение в образовательных учреждениях п. Старая Вичуга занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (призы и сувениры). | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |