**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРОВИЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 27 » февраля 2023 г. № 34

пос. Старая Вичуга

**О проведении противопаводковых мероприятий на территории**

**Старовичугского городского поселения в 2023 году**.

В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и распоряжения Правительства Ивановской области от 09.09.2015 г. № 206-рп «О плане ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Ивановской области», с целью минимизации рисков возникновения негативных последствий, вызванных прохождением весеннего паводка в 2023 году, администрация Старовичугского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района на период весеннего половодья 2023 года (Приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с прохождением паводка на территории Старовичугского городского поселения в 2023 году (Приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Старовичугского городского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старовичугского городского поселения О.В. Тенцов

# Приложение 1

к постановлению администрации

Старовичугского городского поселения

от 27.02.2023 г. № 34

## ПЛАН

**противопаводковых мероприятий Старовичугского городского поселения**

**на период весеннего половодья 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Срок**  **исполнения** | **Отметка**  **об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Рассмотрение вопроса обеспечения превентивных мер связанных с весенним паводком и по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья на заседаниях КЧС и ОПБ | Администрация района,  главы поселений,  руководители предприятий (организаций) | до 15.03.2023 |  |
|  | Издание нормативных правовых актов по противопаводковым мероприятиям и по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья | Администрация района,  главы поселений | до 15.03.2023 |  |
|  | Проведение тренировок с включением вопросов оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ, оперативных штабов и порядка действий сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Члены КЧС и ОПБ  района, поселений, организаций | до 31.03.2023 |  |
|  | Организация и контроль первоочередных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Вичугского муниципального района | Отдел ЖКХ,  руководители объектов жилищно-коммунального комплекса | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Проведение мероприятия в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных среди дошкольников, обучающихся и их родителей по профилактике гибели детей на водных объектах, а так же с использованием новых дистанционных технологий перед началом весеннего половодья | Отдел образования,  руководители образовательных учреждений | в течение  марта 2023 |  |
|  | Осуществление мониторинга и контроля за состоянием гидротехнических сооружений и ежедневный замер уровня воды | Главы поселений | ежедневно в период прохождения паводка |  |
|  | Проведение работ по укреплению плотин (дамб), ремонту и подготовку гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | Балансодержатели ГТС | в течение  марта 2023 |  |
|  | Проведение рабочих совещаний по вопросу организации работ по снижению уровня воды на гидротехнических сооружениях до минимальных значений | Главы поселений Балансодержатели ГТС | в течение  марта 2023 |  |
|  | Обследование линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, ливнестоков, канализационных коллекторов, водопроводных сетей, водопропускных труб, подпадающих в зону возможного подтопления. Организация их защиты, очистки, ремонта и дополнительного укрепления | Руководители энергосетевых организаций,  Вичугский участок ООО «ДМС»,  МУП «Коммунальные системы»,  МУП «Сервис Плюс»,  МУП «Комсервис», управляющие жилищные компании, главы поселений | в течение  марта 2023 |  |
|  | Проведение необходимых мероприятий по подготовке мест для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации, созданию условий для временного проживания эвакуированного населения, обеспечению его продовольствием | Администрация района,  глава Старовичугского городского поселения | в течение  марта 2023 |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Главы поселений | в течение  марта 2023 |  |
|  | Создание резерва ГСМ, источников аварийного энергоснабжения и связи, продовольствия и предметов первой необходимости, строительных материалов для ликвидации последствий паводковых явлений | Главы поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций | до 15.03.2023 |  |
|  | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий, приведение их в готовность к действиям | Отдел ЖКХ, главы поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций | до 15.03.2023 |  |
|  | Организация мероприятий по очистке от снега и наледи территорий поселений и систем водоотведения | Главы поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций | в течение  марта 2023 |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, электроснабжения | МУП «Коммунальные системы», МУП «Комсервис»,  руководители энергосетевых организаций | в течение  марта 2023 |  |
|  | Организация ежедневной разведки ледовой обстановки на реках и водоемах, состояния дорог и подъездных путей | Главы поселений | с 15.03.2023 |  |
|  | Ежедневное представление в ЕДДС администрации района к 15.00 часам информации о степени угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанной с весенним паводком, о принимаемых мерах по их предупреждению и снижению ущерба и потерь для последующего доклада в дежурную службу Губернатора Ивановской области и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» | Главы поселений | с 15.03.2023 |  |
|  | Организация информирования населения о развитии паводка и своевременного оповещения при угрозе подтопления населенных пунктов | Отдел ЖКХ,  главы поселений | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Принятие мер по предупреждению размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления | Отдел ЖКХ,  главы поселений | в течение  марта 2023 |  |
|  | Проведение мероприятий по очистке берегов рек населенных пунктов от поваленных деревьев и бытового мусора, мероприятий по опиловке кустарников и вырубке деревьев, аккумулирующих наносной мусор на акватории водного объекта и препятствующих нормальному току воды, создающих зоны подтопления | Главы поселений | март-апрель 2023 |  |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности земельных ресурсов и водного фонда, предотвращения смыва в реки водоемы удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, отходов сельскохозяйственного производства | Руководители  сельхозпредприятий,  Главы поселений | в течение  марта 2023 |  |
|  | Проведение работ по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытию отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удалению снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах | Вичугский участок  ООО «ДМС»,  главы городских поселений;  отдел ЖКХ | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Выполнение профилактических мероприятий по поддержанию в нормативном состоянии водопропускных сооружений и водоотводных устройств на автомобильных дорогах | Вичугский участок ООО «ДМС»;  главы городских поселений;  отдел ЖКХ | до начала прохождения паводка |  |
|  | Организация бесперебойной работы сети электросвязи района для обеспечения круглосуточного режима передачи информации о паводковой ситуации во взаимодействии с представителями сервисного центра г.Кинешма МЦТЭТ филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | Главы поселений | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Принятие необходимых мер по обеспечению безопасного функционирования лечебных учреждений, а также по организации практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный врач  ОБУЗ Вичугская ЦРБ | постоянно |  |
|  | Подготовка медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим, создание резерва медикаментов | Главный врач  ОБУЗ Вичугская ЦРБ | в течение  марта 2023 |  |

# 

# Приложение 2

к постановлению администрации

Старовичугского городского поселения

от 27.02.2023 г. № 34

## СОСТАВ

**оперативного штаба**

**по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с прохождением паводка на территории Старовичугского городского поселения**

**Вичугского муниципального района в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Телефон**  **служебный (мобильный)** |
| **Руководитель штаба** | | | |
| 1. | Тенцов Олег Викторович | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ района | 9-13-36  89968939705 |
| **Члены штаба** | | | |
| 2. | Бычкова Юлия Александровна | Старший инспектор по социальным вопросам и делопроизводству | 9-13-36  89203425204 |
| 3. | Виноградов Сергей Александрович | Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Вичугский» | 2-20-37  89611157979 |
| 4. | Бекетов  Илья Александрович | Начальник 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ивановской области | 2-24-40  89612483813 |
| 5. | Копать  Сергей Владимирович | Начальник Вичугского участка ООО «ДМС» | 2-44-21  89621599049 |
| 6. | Смирнов Андрей Григорьевич | Начальник 37 пожарного отряда | 9-25-57 |

Лист согласования

постановления администрации Вичугского муниципального района

«О проведении противопаводковых мероприятий на территории Вичугского муниципального района в 2023 году»

исп. Козлова Н.С. – зам.начальника отдела по вопросам ГО и ЧС отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. 2-21-25 (271)

Проект согласован:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  поступления проекта | Дата  визирования проекта | Фамилия и инициалы, должность | Замечания | Подпись |
|  |  | Догадкин А.Н. – заместитель главы администрации, начальник отдела ЖКХ |  |  |
|  |  | Пузакова Е.О. – начальник отдела правового и информационного обеспечения |  |  |

**Список рассылки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество**  **экземпляров** | **Наименование организации** | **Кому** |
| 1 | Отдел ЖКХ | Козловой Н.С. |
| 1 | Отдел сельского хозяйства | Софроновой О.В. |
| 1 | Межмуниципальный отдел МВД России «Вичугский» | Клочеву В.А. |
| 1 | 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ивановской области | Бекетову И.А. |
| 1 | ОБУЗ Вичугская ЦРБ | Крылову М.М. |
| 6 | Администрации городских и сельских поселений | Главам поселений |
| 1 | Вичугский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Кинешма | Дятлову А.С. |
| 1 | Вичугский участок ООО «ДМС» | Копать С.В. |
| 1 | МУП «Коммунальные системы» | Пастухову С.С. |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | Савичеву Д.Л. |
| 1 | МУП «Комсервис» | Голубеву В.М. |
| 1 | АО «Вичугская городская электросеть» | Луховскому Г.С. |
| 1 | Вичугский РЭС | Горбатовскому В.И. |
| 1 | ОАО «Объединенные электрические сети» | Охлопкову А.Е. |
| 1 | ООО «Галтекс» | Галицкову В.А. |
| 1 | ООО «Фабрика «Красный Октябрь» | Кузнецовой М.М. |
| 1 | ООО «Юг» | Кругловой Г.М. |
| 1 | УК «Сунжа Жил Сервис» | Погорелому С.Н |
| 1 | ООО «Вичугская управляющая компания» | Палкину С.Н. |
| 1 | ООО «Управленец» | Федорову А.А. |
| 1 | МКУ «Сервис» | Быкову Е.В. |
| 1 | ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа интернат № 1» | Сорокиной Н.В. |

Дело – первый экземпляр