РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Старовичугского городского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области

постановление

пос. Старая Вичуга

от 09 августа 2024г.                                                                                                        № 108

О внесении изменений в постановление администрации Старовичугского городского поселения № 178 от 13.11.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Старовичугского городского поселения»

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.1999 года 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», законом Ивановской области от 18.07.2006 года № 75-ОЗ    «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области», Уставом Старовичугского городского поселения, администрация Старовичугского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Старовичугского городского поселения от 13 ноября 2020 года № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Старовичугского городского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации Старовичугского городского поселения от 13 ноября 2020 года № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Старовичугского городского поселения» изложить в новой редакции. (Приложение №1);

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания;

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старовичугского городского поселения                              О.В. Тенцов

Приложение №1

к постановлению администрации

Старовичугского городского поселения

от 09 августа 2024г. № 108

Приложение

к постановлению администрации

Старовичугского городского поселения

от 13 ноября 2020 г. № 178

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА

«Благоустройство Старовичугского городского поселения»

1. Паспорт

муниципальной программы

«Благоустройство Старовичугского городского поселения

| Наименование программы | «Благоустройство Старовичугского городского поселения» |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2021-2026 годы |
| Администратор программы | Администрация Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Исполнители программы | Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района |
| Перечень подпрограмм | - «Уличное освещение». - «Благоустройство территорий общего пользования». - «Содержание и уборка кладбища». |
| Цели и задачи программы | - повышение технического уровня существующих осветительных установок, на улицах и дорогах, на которых сосредоточено транспортное и пешеходное движение; - увеличение протяженности сетей уличного освещения; - улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения; - строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев); - выпиловка аварийных и ветхих деревьев; - сезонный обкос травы, обрезка деревьев и кустарников; - содержание территории кладбища в надлежащем состоянии. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | общий объем финансирования – 33 226 535,91 руб. в том числе: 2021 год – 5 166 792,91 руб. средства местного бюджета – 4 909 542,91 руб. средства областного бюджета – 257 250,00 руб. 2022 год – 6 164 400,00 руб. средства местного бюджета – 5 654 400,00 руб. средства областного бюджета- 510 000,00 руб. 2023 год – 6 717 565,15 руб. средства местного бюджета – 6 270 040,15 руб. средства областного бюджета- 447 525,00 руб. 2024 год – 9 263 357,38 руб. средства местного бюджета – 7 069 557,38* руб. средства областного бюджета- 2 193 800,00* руб. 2025 год – 3 241 478,74 руб. средства местного бюджета – 3 241 478,74 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2026 год – 2 672 941,73 руб. средства местного бюджета – 2 672 941,73 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. |

*Средства областного и местного бюджета уточняются в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств субъектом РФ.

1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы «Благоустройство Старовичугского городского поселения»

Создание здоровых условий жизни в поселении при возрастающих требованиях к их внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение. В силу объективных причин в последние годы на благоустройство территории, ремонт и строительство уличного освещения, содержание парка, рощи, озеленение улиц, оформление цветочных клумб и обновление газонов выделялось недостаточное количество средств.

Строительство и восстановление уличного освещения должно создать для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечивать здоровые условия отдыха и жизни жителей поселения.

Озеленение поселка - важнейшая составная часть в городском хозяйстве. Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. В тоже время на территории поселения большое количество ветхих и аварийных деревьев, которые необходимо выпиливать, так как они представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы «Благоустройство Старовичугского городского поселения»

Основной целью Программы является повышение общего уровня благоустройства и санитарного состояния Старовичугского городского поселения.

Для реализации поставленной цели должны быть решены 	следующие задачи

- улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения;

- ремонт, содержание и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

- повышение технического уровня существующих осветительных установок на улицах и дорогах, на которых сосредоточено транспортное и пешеходное движение;

- увеличение протяженности сетей уличного освещения.

Конечным результатом реализации мероприятий Программы должны стать:

-улучшение социальных условий жизни населения;

- улучшение состояния уличного освещения Старовичугского городского поселения;

- снижение бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов;

-  обновление и расширение ассортимента зеленых насаждений;

-  повышение уровня благоустройства поселения;

Мероприятия Программы предусматривают несколько направлений в решении поставленных задач, поэтому для более полного контроля над выполнением работ целесообразно разбить Программу на подпрограммы (приложения 1 - 3 к Программе), каждая из которых имеет своего исполнителя и решает задачи по определенному направлению деятельности.

Целевые индикаторы (показатели) программы «Благоустройство Старовичугского городского поселения»

| Наименование мероприятия | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке детской игровой площадки «Радость детям - счастье всем» (Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга около торгового павильона «Росинка» ул. Чкалова д. 3А) | Количество реализованных проектов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской игровой площадки «Детские истории» по адресу поселок Старая Вичуга улица Октябрьская у дома 15 | Количество реализованных проектов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовой территории: установка спортивной игровой площадки «Точка притяжения» по адресу поселок Старая Вичуга улица Советская напротив дома 12 | Количество реализованных проектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской игровой площадки с спортивными элементами «Детские забавы» по адресу поселок Старая Вичуга улица Малая Зеленая у дома № 7 | Количество реализованных проектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории Старовичугского городского поселения в 2025 году | Условная единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту электрических сетей уличного освещения на территории Старовичугского городского поселения | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размещение на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевой организации АО «Вичугская городская электросеть», свои светильники и провода уличного освещения и узлы учета электроэнергии. | услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| услуги по передаче электрической энергии | услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по обустройству уличного освещения на детских площадках расположенных на территории Старовичугского городского поселения | работа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка от борщевика | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Оказание услуг по благоустройству территории Старовичугского городского поселения | услуга | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ к 9 мая | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| совместная деятельность по благоустройству центральной клумбы по ул. Чапаева, пос. Старая Вичуга. | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по обкосу травы на территории Старовичугского городского поселения | м2 | 184000 | 219000 | 238920 | 132914 | 238920 | 238920 |
| Очистка, дезинфекция и ремонт общественных колодцев | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по установке детской игровой площадки Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга ул. Советская у дома № 8 | Условная единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпиловка опасных деревьев | работа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по формовочной опиловке деревьев, удалению поросли, вырубке сухостоя на территории Старовичугского городского поселения | работа | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по установке детских качелей на ул. Северной и ул. Папанина п. Старая Вичуга, Вичугский район, Ивановская область | работа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по организации водоотводящих сточных канав на территории Старовичугского городского поселения | работа | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| осуществление строительного контроля | услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление информационных табличек | услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка сметной документации | услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание и уборка кладбища |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и уборка кладбища | услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по выпиловке сухостойных и аварийных деревьев, вывозу и переработке порубочных остатков на территории общественного кладбища Старовичугского городского поселения | работа | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

3. Ресурсное обеспечение программы «Благоустройство Старовичугского городского поселения»

Источник финансирования мероприятий программы – бюджет Старовичугского городского поселения.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств по годам

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Всего по Программе | 33 226 535,91 | 5 166 792,91 | 6 164 400,00 | 6 717 565,15 | 9 263 357,38 | 3 241 478,74 | 2 672 941,73 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 29 817 960,91 | 4 909 542,91 | 5 654 400,00 | 6 270 040,15 | 7 069 557,38* | 3 241 478,74 | 2 672 941,73 |
| областной бюджет | 3 408 575,00 | 257 250,00 | 510 000,00 | 447 525,00 | 2 193 800,00* | 0,00 | 0,00 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство Старовичугского

городского поселения»

от 13 ноября 2020 г. № 178

Подпрограмма

«Уличное освещение»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Уличное освещение» |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы: |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения |
| Цели подпрограммы | Повышение надежности и электробезопасности работы распределительных электрических сетей и установок наружного освещения Старовичугского городского поселения. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования – 18 481 476,55 руб. в том числе: 2021 год –3 408 000,00 руб. средства местного бюджета –3 408 000,00 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2022 год – 3 123 000,00 руб. средства местного бюджета –3 123 000,00 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2023 год –3 937 432,92 руб. средства местного бюджета -3 937 432,92 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2024 год –3 705 559,88 руб. средства местного бюджета – 3 705 559,88 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2025 год –2 470 051,25 руб. средства местного бюджета -2 470 051,25 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2026 год –1 837 432,50 руб. средства местного бюджета - 1 837 432,50 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. |

2. Краткое описание направлений деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы «Уличное освещение»

Работы по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей.

К работам по содержанию муниципальных объектов уличного освещения относятся следующие виды работ:

- контроль над состоянием установок уличного освещения путем проведения периодических и внеочередных осмотров установок и объектов, выявления повреждений в сетях и устройствах управления, замена электроламп, надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и оборудования; работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Уличное освещение»

Реализация намеченных мероприятий позволит:

- улучшить состояние уличного освещения Старовичугского городского поселения,

- снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов;

- улучшить условия проживания граждан;

- повысить безопасность дорожного движения

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Уличное освещение»

| Наименование мероприятия | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту электрических сетей уличного освещения на территории Старовичугского городского поселения | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размещение на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевой организации АО «Вичугская городская электросеть», свои светильники и провода уличного освещения и узлы учета электроэнергии. | услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| услуги по передаче электрической энергии | услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по обустройству уличного освещения на детских площадках расположенных на территории Старовичугского городского поселения | работа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

4. Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение»

| Наименование мероприятия/ Содержание мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. |
| Всего по подпрограмме | 3 408 000,00 | 3 123 000,00 | 3 937 432,92 | 3 705 559,88 | 2 470 051,25 | 1 837 432,50 |
| Уличное освещение | 3 408 000,00 | 3 123 000,00 | 3 937 432,92 | 3 705 559,88 | 2 470 051,25 | 1 837 432,50 |
| В том числе местный бюджет | 3 408 000,00 | 3 123 000,00 | 3 937 432,92 | 3 705 559,88 | 2 470 051,25 | 1 837 432,50 |
| В том числе областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство Старовичугского

городского поселения»

от 13 ноября 2020 г. № 178

Подпрограмма

«Благоустройство территорий общего пользования»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территорий общего пользования» |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения |
| Цели подпрограммы | - организация и благоустройство мест отдыха населения; - ликвидация несанкционированных свалок мусора; - строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев); - повышение уровня благоустройства территорий поселения; |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | общий объем финансирования – 13 345 501,22 руб. в том числе: 2021 год –1 458 792,91 руб. средства местного бюджета –1 201 542,91 руб. средства областного бюджета – 257 250,00 руб. 2022 год –2 891 400,00 руб. средства местного бюджета – 2 381 400,00 руб. средства областного бюджета- 510 000,00 руб. 2023 год – 2 377 132,23 руб. средства местного бюджета – 1 929 607,23 руб. средства областного бюджета- 447 525,00 руб. 2024 год – 5 311 239,36 руб. средства местного бюджета – 3 117 439,36* руб. средства областного бюджета- 2 193 800,00* руб. 2025 год – 621 427,49 руб. средства местного бюджета – 621 427,49 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2026 год – 685 509,23 руб. средства местного бюджета – 685 509,23 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. |

*Средства областного и местного бюджета уточняются в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств субъектом РФ.

- Краткое описание направлений деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования»

На основании проведенного анализа существующего положения в вопросах благоустройства Старовичугского городского поселения сформулированы направления деятельности при осуществлении программы:

- ликвидация стихийных свалок и уборка территории Старовичугского городского поселения;

- благоустройство мест массового отдыха горожан;

- установка и экспертиза (строительный контроль) детских игровых и спортивных площадок во дворах многоквартирных домов;

- ремонт и строительство новых нецентрализованных источников водоснабжения (шахтных колодцев);

- выпиловка ветхих и аварийных деревьев;

- посадка саженцев деревьев и кустарников;

- содержание и ремонт памятников;

- обкос травы, образка деревьев и кустарников;

- строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев);

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования»

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:                                          - повышение уровня благоустройства Старовичугского городского поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;                                                                                                                                                                                                                                                    - совершенствование эстетического состояния  территории поселения.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования»

| Наименование мероприятия | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке детской игровой площадки «Радость детям - счастье всем» (Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга около торгового павильона «Росинка» ул. Чкалова д. 3А) | Количество реализованных проектов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской игровой площадки «Детские истории» по адресу поселок Старая Вичуга улица Октябрьская у дома 15 | Количество реализованных проектов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовой территории: установка спортивной игровой площадки «Точка притяжения» по адресу поселок Старая Вичуга улица Советская напротив дома 12 | Количество реализованных проектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской игровой площадки с спортивными элементами «Детские забавы» по адресу поселок Старая Вичуга улица Малая Зеленая у дома № 7 | Количество реализованных проектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка от борщевика | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Оказание услуг по благоустройству территории Старовичугского городского поселения | услуга | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ к 9 мая | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| совместная деятельность по благоустройству центральной клумбы по ул. Чапаева, пос. Старая Вичуга. | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по обкосу травы на территории Старовичугского городского поселения | м2 | 184000 | 219000 | 238920 | 132914 | 238920 | 238920 |
| Очистка, дезинфекция и ремонт общественных колодцев | работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по установке детской игровой площадки Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга ул. Советская у дома № 8 | Условная единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпиловка опасных деревьев | работа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по формовочной опиловке деревьев, удалению поросли, вырубке сухостоя на территории Старовичугского городского поселения | работа | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по установке детских качелей на ул. Северной и ул. Папанина п. Старая Вичуга, Вичугский район, Ивановская область | работа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по организации водоотводящих сточных канав на территории Старовичугского городского поселения | работа | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| осуществление строительного контроля | услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление информационных табличек | услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка сметной документации | услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории Старовичугского городского поселения в 2025 году | Условная единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

3. Мероприятия подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования»

| Наименование мероприятия/ Содержание мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Всего по подпрограмме | 1 458 792,91 | 2 891 400,00 | 2 377 132,23 | 5 311 239,36 | 621 427,49 | 685 509,23 |
| Благоустройство территорий общего пользования | 1 458 792,91 | 2 891 400,00 | 2 377 132,23 | 5 311 239,36 | 621 427,49 | 685 509,23 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Софинансирование мероприятий по проектам развития территорий, основанных на местных инициативах по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| Детская игровая площадка «Радость детям - счастье всем» | 343 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований местного бюджета | 40 460,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем бюджетных ассигнований областного бюджета | 257 250,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем софинансирования проекта за счет средств инициативных платежей | 35 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем софинансирования проекта за счет средств граждан, поддержавших проект | 10 290,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской игровой площадки «Детские истории» по адресу поселок Старая Вичуга улица Октябрьская у дома 15 | 0,00 | 0,00 | 526 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем бюджетных ассигнований областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 447 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем софинансирования проекта за счет средств инициативных платежей | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем софинансирования проекта за счет средств граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 5 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство дворовой территории: установка спортивной игровой площадки «Точка притяжения» по адресу поселок Старая Вичуга улица Советская напротив дома 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 937,50 | 0,00 | 0,00 |
| Объем бюджетных ассигнований областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 937,50 | 0,00 | 0,00 |
| Объем софинансирования проекта за счет средств инициативных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем софинансирования проекта за счет средств граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство дворовой территории: установка детской игровой площадки с спортивными элементами «Детские забавы» по адресу поселок Старая Вичуга улица Малая Зеленая у дома № 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем бюджетных ассигнований областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем софинансирования проекта за счет средств инициативных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем софинансирования проекта за счет средств граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание Детской игровой площадки - Дворик детства | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт, строительство общественных колодцев | 195 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Содержание муниципального имущества | 60 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Уборка несанкционированных свалок | 200 000,00 | 600 000,00 | 380 749,83 | 658 417,50 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Выполнение работ по обкосу травы | 204 000,00 | 300 000,00 | 336 662,17 | 350 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Выпиловка и кронирование деревьев и кустарников | 204 792,91 | 300 000,00 | 266 026,80 | 1 275 441,86 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Обработка от борщевика | 150 000,00 | 200 000,00 | 34 000,00 | 109 666,68 | 0,00 | 87 509,23 |
| Прочие расходы | 7 000,00 | 41 400,00 | 114 605,60 | 40 000,00 | 30 000,00 | 23 000,00 |
| Благоустройство центральной клумбы | 40 000,00 | 50 000,00 | 42 850,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Транспортные услуги | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Детская площадка (качели) | 0,00 | 500 000,00 | 175 738,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое содержание (ремонт) детских площадок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 333,32 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Благоустройство канав | 0,00 | 0,00 | 299 999,83 | 12 000,00 | 16 427,49 | 0,00 |
| Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории Старовичугского городского поселения в 2025 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 130,00* | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 830,00* | 0,00 | 0,00 |
| Объем бюджетных ассигнований областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 300,00* | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство Старовичугского

городского поселения»

от 13 ноября 2020 г. № 178

Подпрограмма

«Содержание и уборка кладбища»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Содержание и уборка кладбища» |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения |
| Цели подпрограммы | - совершенствование системы похоронного обслуживания на территории Старовичугского городского поселения; - приведение территории кладбища в соответствие санитарными нормами |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | общий объем финансирования – 1 603 000,00 руб. в том числе: 2021 год –300 000,00 руб. средства местного бюджета –300 000,00 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2022 год –150 000,00 руб. средства местного бюджета – 150 000,00 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2023 год – 403 000,00 руб. средства местного бюджета – 403 000,00 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2024 год –246 558,14 руб. средства местного бюджета – 246 558,14 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2025 год –150 000,00 руб. средства местного бюджета – 150 000,00 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. 2026 год –150 000,00 руб. средства местного бюджета – 150 000,00 руб. средства областного бюджета- 0,00 руб. |

2. Краткое описание направлений деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы «Содержание и уборка кладбища»

Мероприятия подпрограммы включают в себя:

- систематическую уборку (кроме могил) и вывоз мусора, чистку подъездных дорог в зимнее время;                                                                                                                                            - систематическую уборку дорожек общего пользования, проходов (кроме могил);                                                                                                                    - содержание в надлежащем порядке братских могил на территории кладбищ;                                                                                                                 - разбивка свободной от захоронений территории на кварталы и участки;                                                                                                              - ремонт подъездной дороги;

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Содержание и уборка кладбища»

Результаты реализации подпрограммы:

- совершенствование системы похоронного обслуживания на территории Старовичугского городского поселения;                                                                                                                            - удовлетворение общественных потребностей при предоставлении похоронно-ритуальных услуг и организации погребения умерших на муниципальном кладбище Старовичугского городского поселения;                                                                                                                            - повышение уровня благоустройства кладбища.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Содержание и уборка кладбища»

| Наименование мероприятия | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и уборка кладбища |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и уборка кладбища | услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение работ по выпиловке сухостойных и аварийных деревьев, вывозу и переработке порубочных остатков на территории общественного кладбища Старовичугского городского поселения | работа | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

4. Мероприятия подпрограммы «Содержание и уборка кладбища»

| Наименование мероприятия/ Содержание мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. |
| Всего по подпрограмме | 300 000,00 | 150 000,00 | 403 000,00 | 246 558,14 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Содержание и уборка кладбища | 300 000,00 | 150 000,00 | 403 000,00 | 246 558,14 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| В том числе местный бюджет | 300 000,00 | 150 000,00 | 403 000,00 | 246 558,14 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| В том числе областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |