**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРОВИЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «19» февраля 2025 г. № 29

пос. Старая Вичуга

**О проведении противопаводковых мероприятий на территории**

**Старовичугского городского поселения в 2025 году**.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и распоряжения Правительства Ивановской области от 09.09.2015 г. № 206-рп «О плане ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Ивановской области», с целью минимизации рисков возникновения негативных последствий, вызванных прохождением весеннего паводка в 2025 году, администрация Старовичугского городского поселения

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести противопаводковые мероприятия на территории Старовичугского городского поселения в 2025 году:

 1.1 Утвердить План противопаводковых мероприятий Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района на период весеннего половодья 2025 года (далее – План) (Приложение 1).

 1.2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с прохождением паводка на территории Старовичугского городского поселения в 2025 году (Приложение 2).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Старовичугского городского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Старовичугского городского поселения О.В. Тенцов

# Приложение 1

 к постановлению администрации

 Старовичугского городского поселения

 от 19.02.2025 г. №29

## ПЛАН

**противопаводковых мероприятий Старовичугского городского поселения**

**на период весеннего половодья 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Срок****исполнения** | **Отметка****об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Рассмотрение вопроса обеспечения превентивных мер связанных с весенним паводком и по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья на заседаниях КЧС и ОПБ | Администрация района,главы поселений, руководители предприятий (организаций) | до 01.03.2025 |  |
|  | Издание нормативных правовых актов по противопаводковым мероприятиям и по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья | Администрация района,главы поселений | до 01.03.2025 |  |
|  | Организация и контроль первоочередных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Вичугского муниципального района | Отдел ЖКХ,руководители объектов жилищно-коммунального комплекса | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Проведение мероприятия в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных среди дошкольников, обучающихся и их родителей по профилактике гибели детей на водных объектах, а так же с использованием новых дистанционных технологий перед началом весеннего половодья |  Отдел образования,руководители образовательных учреждений | в течение марта 2025 |  |
|  | Осуществление мониторинга и контроля за состоянием гидротехнических сооружений и ежедневный замер уровня воды | Главы поселений | ежедневно в период прохождения паводка |  |
|  | Проведение рабочих совещаний по вопросу организации работ по снижению уровня воды на гидротехнических сооружениях до минимальных значений | Главы поселений Балансодержатели ГТС | в течение марта 2025 |  |
|  | Обследование линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, ливнестоков, канализационных коллекторов, водопроводных сетей, водопропускных труб, подпадающих в зону возможного подтопления. Организация их защиты, очистки, ремонта и дополнительного укрепления | Руководители энергосетевых организаций,Вичугский участок ООО «ДМС»,МУП «Коммунальные системы»,МУП «Сервис Плюс», МУП «Комсервис», управляющие жилищные компании, главы поселений | в течение марта 2025 |  |
|  | Проведение необходимых мероприятий по подготовке мест для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации, созданию условий для временного проживания эвакуированного населения, обеспечению его продовольствием | Администрация района,глава Старовичугского городского поселения | в течение марта 2025 |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Главы поселений | в течение марта 2025 |  |
|  | Создание резерва ГСМ, источников аварийного энергоснабжения и связи, продовольствия и предметов первой необходимости, строительных материалов для ликвидации последствий паводковых явлений | Главы поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций | до 15.03.2025 |  |
|  | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий, приведение их в готовность к действиям | Отдел ЖКХ, главы поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций | до 01.03.2025 |  |
|  | Организация мероприятий по очистке от снега и наледи территорий поселений и систем водоотведения  | Главы поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций | в течение марта 2025 |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, электроснабжения | МУП «Коммунальные системы», МУП «Комсервис»,руководители энергосетевых организаций | в течение марта 2025 |  |
|  | Организация ежедневной разведки ледовой обстановки на реках и водоемах, состояния дорог и подъездных путей | Главы поселений | с 15.03.2025 |  |
|  | Ежедневное представление в ЕДДС администрации района к 15.00 часам информации о степени угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанной с весенним паводком, о принимаемых мерах по их предупреждению и снижению ущерба и потерь для последующего доклада в дежурную службу Губернатора Ивановской области и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области»  | Главы поселений | с 15.03.2025 |  |
|  | Организация информирования населения о развитии паводка и своевременного оповещения при угрозе подтопления населенных пунктов | Отдел ЖКХ, главы поселений  | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Принятие мер по предупреждению размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления  | Отдел ЖКХ, главы поселений | в течение марта 2025 |  |
|  | Проведение мероприятий по очистке берегов рек населенных пунктов от поваленных деревьев и бытового мусора, мероприятий по опиловке кустарников и вырубке деревьев, аккумулирующих наносной мусор на акватории водного объекта и препятствующих нормальному току воды, создающих зоны подтопления | Главы поселений | март-апрель 2025 |  |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности земельных ресурсов и водного фонда, предотвращения смыва в реки водоемы удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, отходов сельскохозяйственного производства | Руководители сельхозпредприятий,Главы поселений | в течение марта 2025 |  |
|  | Проведение работ по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытию отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удалению снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах  | Вичугский участок ООО «ДМС»,главы городских поселений;отдел ЖКХ | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Выполнение профилактических мероприятий по поддержанию в нормативном состоянии водопропускных сооружений и водоотводных устройств на автомобильных дорогах  | Вичугский участок ООО «ДМС»; главы городских поселений;отдел ЖКХ | до начала прохождения паводка |  |
|  | Организация бесперебойной работы сети электросвязи района для обеспечения круглосуточного режима передачи информации о паводковой ситуации во взаимодействии с представителями сервисного центра г.Кинешма МЦТЭТ филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | Главы поселений | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Принятие необходимых мер по обеспечению безопасного функционирования лечебных учреждений, а также по организации практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций  | Главный врач ОБУЗ Вичугская ЦРБ | постоянно |  |
|  | Подготовка медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим, создание резерва медикаментов | Главный врач ОБУЗ Вичугская ЦРБ | в течение марта 2025 |  |

#

# Приложение 2

к постановлению администрации

Старовичугского городского поселения

 от 19.02.2025 г. №29

## СОСТАВ

**оперативного штаба**

**по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с прохождением паводка на территории Старовичугского городского поселения**

**Вичугского муниципального района в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Телефон****служебный (мобильный)** |
| **Руководитель штаба** |
| 1. | Тенцов Олег Викторович  | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ района | 9-13-3689968939705 |
| **Члены штаба** |
| 2. | Сиднева Елена Анатольевна  | Инспектор ГО и ЧС | 9-13-3689203524510 |
| 3. | Виноградов Сергей Александрович  |  Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Вичугский» | 2-20-3789611157979 |
| 4. | БекетовИлья Александрович |  Начальник 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ивановской области  | 2-24-4089612483813 |
| 5. | Кузьмин Иван Владимирович | Начальник Вичугского участка ООО «ДМС» | 2-44-2189621599082 |
| 6. | Смирнов Андрей Григорьевич | Начальник 37 пожарного отряда | 9-25-5789206720927 |