РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОВИЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 21 » февраля  2018 г.	                          		                              № 34

пос. Старая Вичуга

О проведении противопаводковых мероприятий на территории

Старовичугского городского поселения в 2018 году.

В соответствии с  Федеральными  Законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и распоряжения Правительства Ивановской области от 09.09.2015 г. № 206-рп «О плане ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Ивановской области», с целью минимизации рисков возникновения негативных последствий, вызванных прохождением весеннего паводка в 2018 году,

администрация Старовичугского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района на период весеннего половодья 2018 года (Приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с прохождением паводка на территории Старовичугского городского поселения в 2018 году (Приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Старовичугского городского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старовичугского городского поселения                          В.М.Голубев

# Приложение 1

к постановлению  администрации

Старовичугского городского поселения

от  21.02.2018 г. № 34

## ПЛАН

противопаводковых мероприятий Старовичугского  городского поселения

на период весеннего половодья 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Рассмотрение вопроса обеспечения превентивных мер связанных с весенним паводком и по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья на заседаниях КЧС и ОПБ | члены КЧС и ОПБ поселения, организаций | до 12.03.2018 |  |
|  | Издание нормативных правовых актов по противопаводковым мероприятиям и по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья | Глава поселения, Инспектор ГОЧС | до 01.03.2018 |  |
|  | Организация и контроль первоочередных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Старовичугского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Проведение обследований гидротехнических сооружений, расположенных на территории поселений | Глава поселения | до 16.03.2018 |  |
|  | Проведение работ по укреплению плотин (дамб), ремонту и подготовку гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | Балансодержатель ГТС | март 2018 |  |
|  | Разработка планов ликвидации ЧС на гидросооружениях | Балансодержатель ГТС Глава поселения | до 22.03.2018 |  |
|  | Обследование линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, ливнестоков, канализационных коллекторов, водопроводных сетей, водопропускных труб, подпадающих в зону возможного подтопления. Организация их защиты, очистки, ремонта и дополнительного укрепления | Руководители ГЭС, РЭС; Вичугский ЛТЦ МЦТЭТ ОАО «Ростелеком»; Вичугский участок ООО «Дормострой»; МУП «Комсервис», ООО Комунальщик Глава поселения | февраль-март 2018 |  |
|  | Проведение необходимых мероприятий по подготовке мест для размещения населения и материальных ценностей в случаи проведения эвакуации, созданию условий для временного проживания эвакуированного населения, обеспечению его продовольствием | Глава поселения Инспектор ГОЧС Руководитель ПВР | март 2018 |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Глава поселения Инспектор ГОЧС | до 15.03.2018 |  |
|  | Создание резерва ГСМ, источников аварийного энергоснабжения и связи, продовольствия и предметов первой необходимости, строительных материалов для ликвидации последствий паводковых явлений | Глава поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций | февраль-март 2018 |  |
|  | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий, приведение их в готовность к действиям | Инспектор ГО и ЧС, Глава поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций | февраль-март 2018 |  |
|  | Организация мероприятий по очистке от снега и наледи территорий поселений и систем водоотведения и ливневой канализации. Обеспечить очистку от снега, наледи и сосулек кровель жилого фонда и производственных зданий. | Глава поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций | февраль-март 2018 |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, электроснабжения | Руководители ГЭС, РЭС, МУП «Комсервис», ООО Комунальщик | март 2018 |  |
|  | Разработка планов противопаводковых мероприятий и представление их в отдел ГО и ЧС администрации района | Глава поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций | до 07.03.2018 |  |
|  | Организация ежедневной разведки ледовой обстановки на реках и водоемах, состояния дорог и подъездных путей к местам возможного возникновения ЧС на подведомственных территориях | Глава поселения Инспектор ГО и ЧС | с 15.03.2018 |  |
|  | Ежедневное представление в ЕДДС администрации района к 15.00 часам информации о степени угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанной с весенним паводком, о принимаемых мерах по их предупреждению и снижению ущерба и потерь для последующего доклада в дежурную службу Губернатора Ивановской области и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» | Глава поселения Инспектор ГО и ЧС | с 15.03.2018 |  |
|  | Организация информирования населения о развитии паводка и своевременного оповещения при угрозе подтопления населенных пунктов | Инспектор ГО и ЧС, Главы поселений | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Обеспечение проведения профилактических санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | ТО Управления Роспотребнадзора в г. Вичуга, Вичугском, Родниковском и Лухском районах | постоянно в период прохождения паводка |  |
|  | Принятие мер по предупреждению размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления | - | март 2018 |  |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности земельных ресурсов и водного фонда, предотвращения смыва в реки водоемы удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, отходов сельскохозяйственного производства | Руководители сельхозпредприятий, Глава поселения | март 2018 |  |
|  | Проведение работ по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытию отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удалению снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах | Вичугский участок ООО «Дормострой», | март 2018 |  |
|  | Выполнение профилактических мероприятий по поддержанию в нормативном состоянии водопропускных сооружений и водоотводных устройств на автомобильных дорогах | Вичугский участок ООО «Дормострой»; | до начала прохождения паводка |  |

# Приложение 2

к постановлению  администрации

Старовичугского городского поселения

от  21.02.2018 г. № 34

## СОСТАВ

оперативного штаба

по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с  прохождением паводка на территории Старовичугского городского поселения

Вичугского муниципального района в 2018 году

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Телефон служебный (мобильный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель штаба |  |  |  |
| 1. | Голубев Василий Михайлович | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ района | 9-13-36 89300053540 |
| Члены штаба |  |  |  |
| 3. | Сиднева Елена Анатольевна | Инспектор ГО и ЧС администрации Старовичугского городского поселения | 9-13-36 89203524510 |
| 4. | Морозов Евгений Владимирович | Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Вичугский» | 2-15-31 89203575803 |
| 5. | Бекетов Илья Александрович | ПСЧ-14 ФГКУ «2 ОФПС по Ивановской области» | 2-11-14 89612483813 |
| 6. | Копать Сергей Владимирович | Начальник Вичугского участка ООО «Дормострой» | 2-44-21 89621599049 |
| 7. | Смирнов Андрей Григорьевич | Начальник 37 пожарного отряда | 9-25-57 |