РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОВИЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 15 » февраля  2016 г.	                          		                              № 23

пос. Старая Вичуга

О проведении противопаводковых мероприятий в Старовичугском

городском поселении в 2016 году.

В соответствии с Федеральными Законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, во исполнение Постановления Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 30.12.2003г. №794 и распоряжения Правительства Ивановской области « О плане мероприятий  по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Ивановской области « от 09.09.2015 г. № 206-рп, с целью минимизации рисков возникновения негативных последствий, вызванных с прохождением весеннего паводка в 2016 году,  в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и недопущения гибели людей на реках и водоемах Старовичугского городского поселения администрация Старовичугского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий Старовичугского городского поселения на период весеннего половодья 2016 г.  (Приложение №1).

2. Рекомендовать участковому уполномоченному Старовичугского городского поселения майору полиции В.Г. Лисову  усилить контроль по недопущению выхода людей на лед в местах стихийных ледовых переходов в паводковый период. Организовать патрулирование в местах массового подледного лова рыбы.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Старовичугского городского поселения:				В.М.Голубев

Приложение №1

к постановлению № 23 от 15.02.2016 года

Старовичугского городского поселения

ПЛАН

противопаводковых мероприятий Старовичугского городского поселения

на период весеннего половодья 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть вопрос обеспечения превентивных мер связанных с весенним паводком на заседаниях КЧС и ОПБ | Председатель КЧС | февраль |  |
| 2 | Разработать и утвердить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья | Глава администрации Голубев В.М. Инспектор ГО и ЧС Воробчикова В.Р. | февраль – март |  |
| 3 | Провести обследование гидротехнических сооружений | Глава администрации Голубев В.М., собственник плотины ООО «Партнер» | до 20.03.2016г. |  |
| 4 | Обеспечить проведение работ по укреплению плотин (дамб), ремонту и подготовку гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | Балансодержатель ГТС ООО «Партнер» | март |  |
| 5 | Разработка планов ликвидации ЧС на гидросооружениях | Балансодержатель ГТС ООО «Партнер» Глава администрации Голубев В.М. | февраль-март |  |
| 6 | Проведение обследования линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, ливнестоков, канализационных коллекторов, водопроводных сетей, водопропускных труб, подпадающих в зону возможного подтопления. Организация их защиты, очистки, ремонта и дополнительного укрепления. | ОАО «Горэлектросеть» главный инженер Волченков В.Ю., ООО «БизнесПроект» Мухин В.В., Телеком, Начальник Вичугского участка ОАО «Дормострой» Копать С.В., ООО «Коммунальщик» И.О. директора Савичев Д.Л. ИП Круглова Г.М., ИП Моторин А.Д. | март |  |
| 7 | Провести необходимые мероприятия по подготовке мест для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации населения, обеспечению его продовольствием | Глава администрации Голубев В.М. | март |  |
| 8 | Создать резерв ГСМ, источников аварийного энергоснабжения и связи, продовольствия и предметов первой необходимости, строительных материалов для ликвидации последствий паводковых явлений | Глава администрации Голубев В.М., руководители предприятий, учреждений и организаций | февраль-март |  |
| 9 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий и привести их в готовность к действиям | Глава администрации Голубев В.М., руководители предприятий, учреждений и организаций | февраль-март |  |
| 10 | Организовать очистку от снега и наледи территорий поселения, систем водоотведения и ливневой канализации. Обеспечить очистку от снега, наледи и сосулек кровель жилого фонда и производственных зданий | Глава администрации Голубев В.М., руководители предприятий, учреждений и организаций | февраль – март |  |
| 11 | Провести комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, энергоснабжения | ОАО «Горэлектросеть» главный инженер Волченков В.Ю., ООО «БизнесПроект» Мухин В.В., ООО «Коммунальщик и.о. директора Савичев Д.Л.., ООО «УЖК Вичугского муниципальногорайона» директор Ситников Б.А. ИП Круглова Г.М. | март |  |
| 12 | Разработать и предоставить в отдел ГО и ЧС администрации Вичугского муниципального района планы противопаводковых мероприятий | Глава администрации Голубев В.М., руководители предприятий, учреждений и организаций | до 01.03.2016 г. |  |
| 13 | Разработать и предоставить в отдел имущества и муниципального хозяйства администрации Старовичугского городского поселения планы противопаводковых мероприятий | Руководители предприятий, учреждений и организаций | до 29.02.2016 г. |  |
| 14 | Ежедневно к 15.00 часам, начиная с 15.03.2015г., предоставлять в отдел ГО и ЧС и мобилизированной подготовки администрации района для последующего доклада в Главное управление МЧС России по Ивановской области информации о степени угрозы возникновения чрезвычайных ситуацией, связанной с весенним паводком, о принимаемых мерах по их предупреждению и снижению ущерба и потерь | Глава администрации Голубев В.М. | с 15.03.2016 г. |  |
| 15 | Организовать в период весеннего паводка информирование населения о развитии паводка и своевременное его оповещение при угрозе подтопления населенного пункта | Глава администрации Голубев В.М. | Постоянно |  |
| 17 | Организовать постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог общего пользования, провести уборку и очистку снежных валов вдоль проезжей части дорог, провести очистку от снега и льда инженерных сооружений, обеспечить запас дорожно-строительных материалов и мостовых конструкций для проведения первоочередных планово-предупредительных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего паводка | Начальник Вичугского участка ОАО «Дормострой» Копать С.В. | Постоянно |  |
| 18 | Организовать бесперебойную работу сети электросвязи поселения для обеспечения круглосуточного режима передачи информации о паводковой ситуации | ОАО «Ростелеком» Ивановский филиал межрегиональный центр МЦТЭТ г.Кинешма ЛТЦ начальник Кудряшов В.Ю. | Постоянно |  |
| 19 | Принять необходимые меры по обеспечению безопасного функционирования лечебных учреждений, а также по организации практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | Зам. главного врача Вичугской районной больницы Савичева Н.В. | Постоянно |  |
| 20 | Провести подготовку медицинского учреждения для оказания помощи пострадавшим, создать резерв медикаментов для этих целей | Зам. главного врача Вичугской районной больницы Савичева Н.В. | февраль |  |